清溪公园2024-2026年绿化养护和环卫保洁（含公厕养护）项目用户需求

一、项目概况及内容

项目范围从香芒路豆腐陂桥至聚富路桥止，据现场测量，园区总面积97043.67平方米，园区铺装面积30492.84平方米，河道全长900.7米，绿化养护面积（含水生植物部分）40285平方米，水域面积26111平方米，园区内有3座公厕，公厕占地面积154.83平方米。

二、服务期及养护费

1.签订合同之日起两年，具体以实际签订合同时间为准。即自 2024年8月1日至2026年7月31日止，共两年。

2.项目概算价为服务最高限价1559578.85元。项目由绿化养护、环卫保洁、公厕养护、河道保洁等四部分费用组成：一是绿化养护费。清溪公园园区绿化养护面积（含水生植物部分）40285㎡，根据《东莞市园林绿化市场单价指导标准》园林绿化养护三级标准5.5元/㎡/年，2年绿化养护费443135元（40285㎡×5.5元/㎡/年×2年）。二是环卫保洁费。园区保洁总面积30492.84㎡，根据《关于同意采购清溪镇2024年-2026年环卫清扫保洁作业服务项目的复函》等项目采购价和最新指导单价，环卫保洁二级标准8.77元/㎡/年，2年环卫保洁费534844.41元（30492.84㎡×8.77元/㎡/年×2年）。三是公厕养护费。经市场调研，参照凤岗、塘厦等周边镇街公厕维护管理服务项目二类公厕养护单价75000元/座/年进行计算，3座二类公厕2年养护费450000元（3座×75000元/座/年×2年）。四是河道保洁费。园区水域面积26111㎡，参照清溪镇河道保洁服务单价0.21元/月进行计算，2年河道保洁费131599.44元（26111㎡×0.21元/月×12个月×2年）。

上述各项合计，清溪公园2024-2026年绿化养护和环卫保洁（含公厕养护）项目2年服务费为1559578.85元（绿化养护费443135元+环卫保洁费534844.41元+公厕养护费450000元+河道保洁费131599.44元），每年服务费779789.43元。

3.项目的养护服务费包含各项管理费、人员工资、社保劳保福利、培训费用、工具机械费、车辆养护费、车辆保险费、车辆保养和维修、水费、燃油费、污水处理费、设施维护费和清洁费、垃圾处理费、保险费、风险金（包括但不限于不可预见突发事件）和税费等全部费用，是对完成工作的全部偿付。

4.付款方式

4.1、合同生效并实际进场养护后，每月养护服务费按照实际应付服务费来支付费用。每月服务费须经采购人现场考核评分，根据评分结果是否存在须扣除罚款的情形和合同的约定确定实际应付款数额后支付。按月度考核，按月度确定付款金额，结合财政情况逐步付款。

4.2、采购人付款前，中标人应向采购人提出请款申请，并提供与实际应付款数额相符的有效发票，中标人迟延提交申请或交付发票，采购人有权顺延付款，并不视为采购人违约，由此造成不能按时付款的责任由中标人自行承担。

4.3、本合同的养护费由政府财政拨款，采购人在规定时间内向财政部门提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。如因政策或拨款审批的影响导致养护款未能按时支付的，中标人不得因此请求支付利息及违约金、追究采购人的违约责任，并不得以此为由不履行或消极履行本合同约定的义务，若中标人不履行或消极履行合同的，采购人有权按约定扣取相应的违约金。

4.4、中标人未完全履行本合同义务，按约应当支付违约金的，采购人有权优先在当月养护款中扣除该违约金，当月养护款不足部分可累积在次月养护款中扣除。

4.5、中标人损坏采购人设施、设备的，采购人有权直接从应付中标人的每月养护费中扣除相应金额的赔偿金和费用。

4.6、服务期内，中标人应准备两年的工资资金作为预备金，严格按照劳动法按时支付工人工资，不得拖欠工人工资，如中标人拖欠员工工资（含加班工资）或者拒绝按东莞市最低工资标准调整员工工资，由此所造成的一切后果由中标人承担；经采购人催促后，中标人仍未落实支付工人工资的，采购人可终止养护合同，因此造成的法律后果由中标人承担。

- 投标人注意问题

1.保密规定：中标人应当对涉及采购人的信息严格保密，未经采购人许可，不得将信息泄露给第三方。否则，采购人保留追究投标人法律责任的权利。

2.养护用水：养护用水费用应由中标人承担，每月自行缴纳（包括公厕、绿化、环卫保洁等用水）。

3.场地要求：中标人必须在清溪镇内有固定的办公场所，工作人员的食宿问题均有中标人自行负责解决。

4.各投标人需提供更细化的方案：方案内容需包括但不限于绿化养护方案、河道保洁方案、环卫保洁（含公厕管理）方案以及公厕（除主体结构以外）设施养护方案。

5.投诉：接到12345工单/二级平台投诉后，要优先处理投诉，并在三日内处理完毕，以图片形式回复，若不能及时处理的，必须附上书面说明。监督部门发出整改通知书后，中标人必须在2个工作日以书面形式回复整改反馈单，每年累计发出整改通知书3次，发出第三次整改通知书的当月考评为差。

6.公厕设施问题：除公厕主体结构问题以外，公厕其他设施问题由中标人负责维护及修复，包括但不限于公厕耗材补充（洗手液、纸巾等）、洗手盆、冲水器等等更换修复。

7.园林废弃物暂存点：承诺按照采购人要求改造园区内园林废弃物暂存点的改造。

- 管理养护服务内容及要求

（一）项目范围和总体要求

1、范围：项目范围从香芒路豆腐陂桥至聚富路桥止，以现场实际情况为准。在其红线范围内的清洁卫生、园林绿化、停车场管理及公厕管养。

2、管理养护服务项目的总体要求

2.1、中标人对清溪镇文化公园绿化养护及环卫保洁（含公厕养护）项目的管理方案、组织架构、人员录用等建立的各项规章制度，在实施前要报告采购人，采购人有审核权。

2.2、中标人对所录用人员要严格审核，保证录用人员没有刑事犯罪记录，持健康证及相关专业岗位资格证。为保持稳定，在同等条件下，中标人应优先从原管理人员中择优录取。

2.3、中标人员工按岗位要求统一着装、言行规范，要注意仪容仪表、公众形象，一些岗位录用人员体形、身高要有规定。

2.4、中标人在做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理养护效率和质量。

2.5、公园内举办的大型活动及一些临时性活动工作，中标人要协助采购人满足各项活动的服务管理要求，而不另外费用。

2.6、中标人不得擅自改动公园内所有房屋、管线、设施、设备等的位置和用途。

2.7、中标人对公园范围内的消防工作进行定期检查，定期组织人员进行业务培训和演习，确保安全，并做好相关的台账记录、应急预演方案等。

2.8、中标人必须遵守采购人的各项规章制度。对服务质量差，不配合工作人员，采购人有权采取相应的惩罚措施，或责令中标人另行派遣员工。

2.9、人员配置要求：为确保项目能够满足公园运行所需，投标人派遣的人员人数为19人。投标人派遣人员素质和最低工资福利标准符合招标人对岗位所设定的要求。

人员及岗位参考配置表

| 岗位名称 | 人员素质要求 | 基本工作职责 | 参考人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 大学专科或以上，具有项目负责人经验。 | 负责本项目全面工作，统筹各项人力无力调度分配。 | 1 |  |
| 管理员 | 大学专科或以上学历，具有公园管理项目经验。 | 协助项目经理工作，分管安保、清洁、绿化养护等具体工作。在上班时间段，必须在管理处负责公园监控管理。 | 1 |  |
| 保洁人员 | 初中以上文化程度，年龄女性50岁以下，男性60岁以下，身体健康，能吃苦耐劳，无不良习惯。 | 负责清洁卫生及相关辅助工作。 | 8 |  |
| 绿化人员 | 初中以上文化程度，年龄女性50岁以下，男性60岁以下，身体健康，能吃苦耐劳，无不良习惯。 | 负责绿化养护管理关辅助工作。 | 8 |  |
| 水电工 | 持有相关从业资格证书。 | 负责园区内水电简单修复工作及日常检测工作。 | 1 |  |
| 合计 |  |  | 19 |  |
| 备注: 1、所有人员必须为本企业在职员工，以社保证明为准。 2、本表所列为投入本项目的基本人数及配置要求，投标人对本项目工作进行重点难点分析，评估需投入人员数量，如基本人数不能满足本项目工作量需求的，有中标人自行解决，不另外还追加费用。 3、因招标人举办大型活动和其他临时性工作要求增加投入人数的，由中标人统筹解决，不另行追加费用。 |  |  |  |  |

（二）分项内容及要求

1、安全保卫管理范围、内容和质量要求

1.1、范围：全园。

1.2、内容和要求

中标单位必须安排专人对园区内视频监控进行看守，落实好安全工作责任。

1.2.1、中标人负责制定公园的安全值勤实施方案与管理制度，包括防火、防盗、防事故、防破坏等安全突发事件应急预案，并积极组织演练。

1.2.2、中标人负责公园的治安、消防安全防范，采取人防和技防相结合的方法，做到无安全事故发生。

1.2.3、要制定突发事件预案，负责突发事件处理及秩序维护，及时启动突发事件应急预案，有效地控制突发事件，使损失降到最低。

1.2.4、负责大型活动安全保障，及时部署安全防范工作，对车辆进行正确引导和对现场认真巡查，确保大型活动圆满成功。

1.2.5、按采购人要求做好非经常性物品搬运等工作。如布置会场、搬运器材、清场、临时性绿化摆设等工作。

1.2.6、做好每日岗位值班表，并提交采购人备案。

2、环卫

范围：项目范围从香芒路豆腐陂桥至聚富路桥止，据现场测量，园区总面积97043.67平方米，园区铺装面积30492.84平方米。

2.1、清扫保洁的质量要求：

2.1.1、日间，一至四级清扫保洁区域的路面废弃物总数应符合下表规定。

表1城市道路路面废弃物控制指标

| 保洁等级 | 果皮、纸屑、塑膜及其他杂物 （件/500㎡） | 烟蒂 （个/500㎡） | 污水、污渍 （㎡/500㎡） | 尘土量 （KG/500㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | ≤2 | ≤1 | 无 | ≤5 |
| 二级 | ≤3 | ≤2 | 无 | ≤10 |
| 三级 | ≤4 | ≤4 | 无 | ≤15 |
| 四级 | ≤6 | ≤5 | 0.5 | ≤25 |

2.1.2、夜间保洁时，一级清扫保洁道路的路面垃圾杂物（仅计塑料袋、纸屑、饭盒等超过火柴盒大小的较大垃圾）每500平方米不超过4件，二至四级清扫保洁道路的路面垃圾杂物每500平方米不超过8件。此项目按照二类保洁等级要求。

2.2、护栏、灯杆保洁质量要求：

护栏无明显积尘、无明显污迹；灯杆无明显积尘、无明显污迹。

2.3、道路两侧休闲椅、广告牌、路牌等设施的清理应符合以下要求：

道路两侧休闲椅、康体娱乐设施、雕塑等无明显积尘、无明显污迹；道路两侧广告牌、路牌、邮筒、读报栏、站亭等设施无污迹、积尘。

2.4、环卫保洁作业要求：

2.4.1、清扫作业：实行人工清扫，每日普扫次数不少于2次

2.4.2、保洁作业：采取人工保洁方式作业，保洁时间16小时。

2.4.3、清洗作业：路沿石冲洗使用小型冲洗车作业，冲洗次数不少于1次/日；人行道冲刷除尘采用手推式扫（洗）地机进行洗刷或高压水枪进行洗刷，不少于1次/日，果皮箱、垃圾桶、灯杆、护栏清洗频次不少于1次/周。

2.4.4、洒水喷雾降尘作业：喷雾降尘不少于2次/日，鼓励采用 固定式喷雾机进行喷雾降尘，阴雨天气可减少或不进行洒水喷雾降尘。

2.4.5、绿化带、树池、背景林清理作业：宜采用鼓风机或低压冲水枪进行清理，配合人工保洁，保洁时间不少于12小时。

2.4.6、果皮箱、垃圾桶清掏擦拭作业：清掏果皮箱、垃圾桶频次不少于3次/日，并在清掏后进行擦拭，确保无明显污渍。

2.4.7、沉沙井清理作业：采用人工作业方式清理，正常季节（1-4月、9-12月）清理频次为1次/周；雨季（5-8月）清理频次为2次/周：遇暴雨等恶劣天气需及时清理。

2.5、“牛皮癣”清理质量标准要求

2.5.1、清除乱张贴类“牛皮癣”标准：

必须清除彻底、无残留。有色张贴物的颜料不能残留在或渗入附着物表面，有胶张贴物不能有残留胶，原有胶体残留痕迹要清理干净；基底无损伤，包括明伤、掉漆、明显划痕等；无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到张贴物。

2.5.2、清理乱涂写（刻画）类“牛皮癣”标准：

基底恢复原貌，无残留物或者残留痕迹；沟缝干净，无残留物或残留痕迹； 基底无损伤，漆面、有机玻璃面、喷绘布面等基底无划痕、无掉漆、无变色、不失原有光泽；块状瓷面、大理石面与原材质一致；无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不到乱涂写（刻画）物。

2.5.3、清理乱张挂类“牛皮癣”标准：

无残留物或者残留痕迹；基底或原附着物无损伤；无遗漏，在人行道上和机动车道上均看不见残旧破烂的张挂物；高空电线、墙面上的牛皮癣也要清理干净。

2.5.4、涂刷覆盖效果标准：

涂刷用料与被涂刷物基底材质相同或接近；色泽相同或接近，色彩与原底色吻合；刷痕自然，无漏刷、无流淌，地面干净、界线齐平。

2.5.5、清洗剂使用标准：

符合国家环保部颁布的《环境标志产品技术要求水性涂料（HJ2537-2014）》外墙涂料执行标准；对人畜不造成损害，对“牛皮癣”附着物不构成物理或化学破坏。

3、绿化

范围：项目范围从香芒路豆腐陂桥至聚富路桥止，据现场测量，园区总面积97043.67平方米，绿化养护面积（含水生植物部分）40285平方米。

3.1、具备必要的机械设备及工具数量：垃圾清运车1台、电动助力行走剪叉作业平台（额定载重300-500kg；平台高度：7-14m）、农药喷洒车2台、高压冲洗牛皮癣机1台、打磨机1台、剪草机3台、鼓风机3台、移动破碎设备1台、疏草机3台、修边机2台、绿篱机2台、高枝油锯5台、短把油锯5台。上述设备以该企业购买发票为准。大型设备（包括清运车、电动助力行走剪叉作业平台、农药喷洒车、高压冲洗牛皮癣机、打磨机、鼓风机）可承诺中标后按上述要求购置。投标人还须配备其他养护过程中需要的工具，如草剪、铁锹、钳子、锄头、垃圾袋等。为响应环保政策，尽量使用新能源设施。

3.2、三级养护

基本按照DB44/T 268—2005的规定对绿地进行养护，备有养护管理技术方案，建有具备基本工种的养护队伍，黄土不露天现象不明显,绿地总体景观基本完好。

3.3、园林植物

3.3.1、草坪植物叶片色泽正常，无明显枯黄叶；其它植物新梢枝叶萌发正常，叶片大小、色泽基 本正常，无明显枯枝败叶。新建植草坪的绿色期和覆盖率在一年内、其它新种的植物在两年内达到三级养护管理标准。

3.3.2、乔木树冠基本完整，生长与开花结果正常；分枝基本不影响游览及观景。行道树的倾斜率小11于7%。乔木树杆无铁钉、木板等附着物。同时，确保树木无遮挡交通设施情况。

3.3.3、花灌木生长发育基本正常，木本地被覆盖率达95%以上。

3.3.4、花坛、花带及绿篱基本无残缺，杂草覆盖率小于5%，无死株、缺株。

3.3.5、造型植物的修剪基本合理。规则式种植的造型植物，形状、体量大致一致；自然式种植的，形状和体量基本符合设计和景观的要求。

3.3.6、藤本植物生长基本正常，开花适时，牵引合理，覆盖率不低于 80%。藤本植物尚未到达棚顶或篱顶时，应设立支撑物并作牵引，以利其攀缠。当以建筑物墙（柱）体为攀缠对象时，应经常进行绑扎、整理。藤本植物的修剪应以促进分枝为主，加快覆盖和攀缠的速度；同时，剪除徒长枝和下垂枝。多年生的藤本植物应定期翻蔓，清除枯枝，疏删老弱藤蔓。生长在沿街棚(篱)架或立交桥上的藤本權木，其下垂藤蔓必须及时修剪，以免影响行车安全。其滴灌设施必须经常检修，以免浇灌时沾污行人及车辆。

3.3.7、草本花卉基本正常，株型基本完整，开花时覆盖率达到80%以上，杂草覆盖率小于5%；花后需修剪的，基本得到修剪。

3.3.8、草坪绿色期不少于230天，覆盖率不小于85%，杂草的覆盖率不超过5%，草坪表面积水在雨后24小时内排清。

3.3.9、水生植物生长基本正常，开花适时。绿篱生长基本正常，无死株，无明显断垄，无高草杂草，无明显病虫害发生。补植、改植于7天内完成。草坪补植或改植后一个月内覆盖率达到 90%以上，其它植物补植或改植的成活率达到95%以上，补植乔木必须做好支撑。同时树木支撑根据树木生长情况适时进行“松绑”处理。

3.3.10、及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管养，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理。采取综合防治、化学防治、物理人力防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和影响植物生长。尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时一般在晚上进行喷药；药物、用量及对环境的影响，要符合环保的要求和标准。

病虫害得到控制，被害植株不超过7%，被害叶片不超过植株叶片总量的5%。同时注意防治红火蚁，选择使用高效、低毒、低残留、高质量的饵剂和粉剂为主，依据相关使用说明规范用药。根据当地气候条件，每年开展2次全面防控和两次补防。在春季婚飞前或婚飞高峰期进行第一次防控，2~3周后调查评估防效并补防一次；在夏季、秋季气候条件适宜时进行第二次防控，2~3周后再次调查评估防效，必要时补防。

病虫害防治工作应由养护单位提前提出，如采购人提前发现某路段病虫害严重，提醒中标人处理，养护单位必须在2个工作日内进行处理，否则视为养护单位失职，扣除该月承包款。

3.3.11、刷白：每年12月底前完成承包范围内所有乔木的刷白工作，刷白工作必须达到距离地面1.2m。

3.4、绿化保洁

3.4.1、每天上午7:00时前完成绿地的清洁工作，做好保洁，保洁时间为 7:00-21:00，共14小时。绿地基本整洁，无杂物、无白色污染（树挂），绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物应日产日清,做到保洁及时。

3.4.2、绿地完整，地表无自然沉降、隆起等现象，无堆物、堆料、搭棚、乱张贴、涂鸦、乱挂乱拉、焚烧杂物，树干上无钉拴刻画等现象，绿地边线以外2米内的荒地的保洁工作到位，不能出现垃圾连片的地方（特别是花生壳、瓜子壳）或出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孳生地。行道树下距树干 2 米范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。

3.5、园建设施

3.5.1、花架、亭、廊等园林建筑应保持外观整洁和室内外墙面清洁，应及时清除其屋顶积落的枝叶、垃圾和自生的植物，保持整洁。

3.5.2、对钢结构设施，应及时保养，按照要求涂刷油漆，防止表面生锈；有木质构件的，应防止白蚁等蛀虫的危害。

3.5.3、园林小品应保持外形美观。如饰面层剥离、实体破损应在 10 天内修复。存在安全隐患时，应先对现场进行围闭，并设置警示标志。

3.6、施肥

3.6.1、提倡应用平衡施肥技术，肥料的种类及数量应根据植物种类(品种)、生长发育阶段及观赏特性不同而确定。生长期应施氮肥为主的完全肥，发育期应增施磷、钾肥。每次施肥量应考虑施肥方法。施肥应以有机肥料为主，无机肥料为辅；不应长期在同一地块施用同一种化学肥料，以免破坏土壤的理化性状。

3.6.2、施肥要求：乔灌木每年不少于1次，2—3月和9—10月重点进行施肥，复合肥和基肥结合，每次2—3千克/株，对角埋施，新种、补种、生长势弱树木可适时适量多施；观花灌木每年不少于2次，每次0.5千克/株；草本花卉每年不少于2次，成片花卉每月撒施复合肥1次，每次0.15千克/平方米，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1—2次，每次0.5千克/平方米；绿篱每年撒施复合肥不少于2次，每次0.15千克/平方米，每年根据其长势和覆盖率情况适当施基肥1—2次，每次0.5千克/平方米；草地、地被每年不少于1次，每次施尿素0.1千克/平方米。施肥应避免在雨天进行。其中，根外追肥宜在清晨或傍晚进行，浓度一般不宜大于 1.5‰。除根外追肥外，肥料不得触及目的植物的叶片。

3.6.3、中标人施肥、喷药前应提前三天通知投标人到现场监督，该次施肥或喷药的购置肥料或购置药发票应交给投标人备案，购置肥料或购置农药发票反映的肥料用量及药物量作为评定中标人有否按约定履行施肥及喷药义务的依据。

3.7、淋水要求

3.7.1、旱季一般乔木5—6天淋水1次，新补植乔木，淋好定根水后，1周内每天淋水1次；单丛灌木、成片花卉、绿篱一般3—4天淋水1次，补植后一周内每天淋水1次，施肥和补植需加强淋水；草地、地被一般每天淋水1次。雨季根据天气情况适当调节。

3.7.2、浇灌的实施应科学、合理、宜采用喷灌或滴灌等节水方式。对于花坛及道路分车带内植物，在干旱季节，可进行叶面喷水。在花芽分化时应适当控制浇灌量，以免园林植物徒长。

3.7.3、日浇灌的时间应根据季节与气温决定，并注意控制水温与表土温差不宜太大，以免造成根系伤害。夏秋高温季节，浇灌应避开中午烈日，宜在10时之前或16时之后进行；冬季及早春,宜在10时至16时之间进行。用机械进行浇水时，不宜在交通繁忙时段进行。喷灌时应确保喷水的有效范围与园林植物的种植范围一致。

3.8、苗木修剪

3.8.1、自然形乔木每年不少于1次，造型乔木每年不少于2次。主要修剪内膛枝、徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝及枯枝烂头等。庭荫树的分枝点应随着树木生长逐步提高，树冠与树干高度的比例应在7:3至6:4之间。行道树在同一路段的分枝点高低、树高、冠幅大小应基本一致。

3.8.2、自然形灌木每年不少于1次，造型灌木每年不少于4 次。灌木修剪应促进枝繁叶茂、分布均匀。花灌木修剪要有利于短枝和花芽的形成，遵循“自下而上、先内后外、去弱留强、去老留新”的原则进行修剪。

3.8.3、绿篱、模纹花坛修剪：绿篱、模纹花坛修剪每年不少于4次。

3.8.4、草坪修剪：结缕草属和狗牙根属草坪草每年不少于3次，假俭草属、地毯草属、钝叶草属草坪草不少于2次。结缕草属草修剪留茬高度1. 3—5. 0cm，地毯草属草修剪留茬高度2. 5—5. 0cm，假俭草属草修剪留茬高度2. 5—5. 0cm，钝叶草属草修剪留茬高度3.8—7. 6cm，普通狗牙根修剪留茬高度1. 3—3.8cm，杂种狗牙根修剪留茬高度0. 6—2. 5cm。

3.8.5、休眠期修剪以整形为主，可稍重剪，生长期修剪以调整树势为主，宜轻剪。修剪要避开树木伤流盛期。绿化修剪后的枯枝干叶等，在修剪当天及时清理运走，并及时清除灌木丛上的修剪枝，苗木落叶当天及时清扫保洁。

3.8.6、中标人须按要求在规定时间内完成绿化砍伐、修剪、迁移或修复任务；对养护地段范围内一般因非养护原因造成的绿化及其设施的损坏，中标人必须及时报告，不报告、不处理，经采购人发现查实，由中标人自行修复。

3.9、节假日及活动

3.9.1、全民植树活动或突击性的植树绿化任务，能按时、按标准、按要求完成所分配的工作。每逢节假日，如春节、元旦、五一、国庆节等或某些特别日子，能按上级要求完成特别安排的工作。

3.9.2、遇重大外事活动、庆祝活动及各项检查（如迎接全国文明活动检查等），中标人必须做好绿化卫生清洁、杂草清理和树木扶正、绿地及附属设施修复（补苗）等，并按采购人要求配合迎检工作。承诺在创文、创卫期间增配足够的人员、设备，制定应急迎检管理制度，成立应急迎检队伍，保障达到或高于项目服务质量相关标准。

3.10、三防

3.10.1、防止意外及修复工作包括防台风、防汛、防寒等以及防止其它因素对绿地造成的损坏等，并定期巡视挡土墙及边坡，防止滑坡。由于不可抗力（如台风、暴雨等自然灾害）造成的绿化景观损害，养护单位应在12小时内或有关部门根据实际情况设定的时间内及时完成现场清理工作，并应以合同附件的形式向有关部门提交可行的解决方案；未能按要求及时完成清理工作的，当月考核评分档次为差；在有关部门根据实际情况设定的时间内，受损害部分的绿化景观（不包括环境卫生）将不列入考核评分范围内。

3.10.2、在台风、暴雨、龙卷风、山泥倾泻等恶劣天气来临前，中标人必须全面检查护树支架等设施的牢固情况，采取梳枝、培土等有效措施加固抗灾性较差的树种树木。对因恶劣天气产生的树木倒伏、断枝占道等情况马上进行应急处理。恶劣天气过后必须尽快做好断枝清理、倒伏扶正、绿地积水疏导、缺株补植、护坡塌方修复等善后工作，排除对道路车辆和行人以及景观造成的影响。

3.10.3、在台风、暴雨、龙卷风、山泥倾泻等恶劣天气期间，中标人必须安排专人（不少于10人）在养护区域内24小时巡查，并建立应急机动队伍（至少10人组成）。发现紧急情况或接到采购人通知（包括口头、电话、微信通知、函等各种形式）的，必须在60分钟内赶到现场处理，应于12小时内或根据实际设定的实践完成现场清理和恢复原状的工作，并在当天以书面形式向采购人报告处理情况；未能要求及时完成清理、恢复原状工作的，采购人有权对中标人作出处罚，每发现一处扣5000元。

3.11、安全作业

3.11.1、园林机械的操作人员，应在上岗前接受必要的岗前培训。凡需持证上岗的，必须取得相应的上岗证，并应严格按照操作规程作业。园林机械作业前，应对施工现场进行围合及标示。

3.11.2、截除较大的树枝、藤蔓或砍伐清除枯死的树体时，应预先制定施工方案和应急预案，采取必要的安全措施。砍伐或清除枯死树体，应严格依次按照先锯除侧枝和主枝，再分段锯除主干、后挖除树兜和回填种植土的操作程序作业。（砍伐城市树木必须经城市人民政府城市绿化行政主管部门批准。）

3.11.3、规范开展高空作业工作，高空作业要使用升降车，不得站在车辆车厢、驾驶舱顶部或攀爬树木进行修剪，各单位要严格执行“双报备”、高处作业做到“五个必须”（必须培训持证上岗、必须实行作业审批、必须做好个人防护、必须落实工程措施、必须安排专人监护）。道路树木修剪作业时要做好安全防护措施,占道作业时要做好警示标志及雪糕筒的摆放。

3.12、绿地保护工作

3.12.1、养护企业对承包范围内的所有绿地负有保护责任。要求成立5人以上的巡查分队，每天不间断对绿地进行巡查，并做好记录每天报管理单位，对侵占和破坏绿化的自然人及时制止及劝离，全天候保护绿地红线不被侵占。对破坏绿化及影响绿化景观的现象及时制止，并采取有效措施防止侵占行为再次发生；养护企业私自破坏、非法占用绿地或容许他人破坏、非法占用绿地，除按养护要求进行处理外，还需接受行政处罚。对于自然人及其它因素对绿地的损害和破坏，养护企业应采取适当措施进行阻止、劝离，并及时上报监督部门，做好后续处理工作。

3.12.2、遇涉及绿化的重大交通事故等，中标人须在30分钟内赶到现场，协助处理疏导交通、拍照取证，协助交警工作，未能及时赶赴现场处理的，须及时取证报告采购人，不报告、不处理，经采购人发现查实，由中标人自行修复。

3.13、绿化施工

在辖区绿地上进行的所有施工，养护企业均负有监管责任，须全程跟踪，防止侵占绿地，对施工质量、进度、安全规范管理等方面进行监管，记录施工过程向管理单位汇报。

4、公厕

范围：项目范围从香芒路豆腐陂桥至聚富路桥止，据现场测量，园区总面积97043.67平方米，园区内有3座公厕，公厕占地面积154.83平方米。

4.1、开放时间：根据《东莞市城市管理局公共厕所管理办法》第二十三条的规定；公厕必须按规定的时间开放，实行24小时开放，公厕不得随意停用。因特殊情况确需临时停用的，应及时报告上级管理部门，并摆放或张贴停用标识，告知市民。

4.2、责任牌：每个公厕应配置责任牌，落实属地主体责任，明确开放时间、投诉单位、电话、责任人、保洁人员、服务承诺、使用守则等内容。

图1-1 责任牌示意图

4.3、保洁时间：公厕保洁时间应充分考虑东莞市居民的出行活动时间，应设置专人定岗保洁或巡回保洁。

4.4、人员要求：应科学考虑人员操作效率和强度的边际条件，建议可按每10个厕位配备一名公厕保洁员配置，低于10个厕位的公共厕所要求最少配置一名公厕保洁员，超过10个厕位的公共厕所需要配置不少于两名公厕保洁员。

4.5、作业程序保洁的作业程序如下：

4.5.1、在开始清洁工作前放置保洁作业牌，检查公共厕所内的设施是否存在损坏和异常；

4.5.2、补充所有耗材，包括洗手皂液、卫生纸、擦手纸等；

4.5.3、清洁蹲便器、坐便器和小便器内部和外部区域并进行消毒；

4.5.4、清洁室内墙壁、隔间、挡板等；

4.5.5、清洁镜子，洗手盆、洗手台面，清洁皂液器、干手器、卫生纸盒等设施表面；

4.5.6、清扫地面，清空室内所有垃圾箱；

4.5.7、抹净潮湿的地面、墙面、镜面等位置；

4.5.8、填写检查卡，进行最后检查和更新工作记录，签名后将检查卡放置在入口相应位置供使用者了解情况。

如果在检查过程中发现的任何设施的损坏和异常状况，应立即通知有资质的水、电工人和设备厂家进行维护，并将故障指示牌覆盖在该设施上，提醒使用者注意。

4.6、保洁标准

针对公厕卫生、气味、蚊蝇等问题，制定维护保洁规范及程序要求，推行公厕管理标准化，主要标准如下：

4.6.1、公共厕所周边环境应整洁有序，周边无垃圾、粪便、污水、杂草、废土、乱堆乱挂杂物，无黄土裸露，无卫生死角，周边环境应整洁；

4.6.2、坡道、台阶、扶手应保持干净整洁，无垃圾、杂物、吊挂，不得有障碍物；

4.6.3、外墙面、屋顶及卫生责任区域内环境整洁，无私搭乱建，无杂物；

4.6.4、内部墙面、天花板、门窗洁净，窗玻璃应干净明亮，窗台、窗框、窗纱、排风扇等处应无垃圾、杂物、蛛网、积灰；

4.6.5、内部地面洁净、无积尿、积水、杂物等污物；

4.6.6、门正、反面和门把手应洁净，无污迹和吊挂杂物；门缝及闭门器应无垃圾、积灰、锈蚀；

4.6.7、蹲便器、座便器外侧应无水锈、粪便、污物；蹲便器、座便器内应洁净， 无积粪、堵塞，遇有排污管道堵塞应立即疏通；

4.6.8、小便器（槽）应清洁，无垃圾、尿垢、水锈，管道沟眼应保持畅通；

4.6.9、厕位隔断板应洁净，无积灰、污迹、蛛网、乱涂乱画、广告；

4.6.10、内外部照明灯具、标志、洗手器具、面镜、挂衣钩、烘手机、冲水设备等完好，无积灰、污迹无蛛网、水垢、毛发、杂物、乱涂乱画；

4.6.11、洗手液分配器、干手器、除臭设备、空调、灯具及开关、拖把架、手纸盒等设备应洁净、无积灰、污迹，使用标识应清晰、无污迹；

4.6.12、废物篓内废弃物不得超过废物篓的平口；

4.6.13、大便器、小便器（槽、斗、池）等应及时消毒；夏季必须每天喷洒灭蚊蝇药物，春季、秋季每 2 天喷洒灭蚊蝇药物，有效控制蝇蛆孽生；做好公共厕所的卫生消毒工作，在特殊时期应增加消毒次数。

4.6.14、管理间物品摆放有序，干净整洁；

4.6.15、保洁工具不得随意摆放，各项保洁工作完毕后，应将保洁工具归入清洁工具间清洁干净、摆放整齐。清洁大小便洁具的拖把、抹布应与清洁其他设施的拖把、抹布区分使用；

4.6.16、清扫保洁时应设置国家规定的提示标志；地面保洁时应设置国家规定的防滑标志，对便器、便池进行保洁时，应设置标有“正在保洁”等提示语的提示牌。

4.6.17、公共厕所内部通道、洗手台不应放置拖把、水桶、抹布、扫把等作业工具和其他影响视觉观瞻及通行的物品。

4.6.18、公共厕所设置的广告应保持整洁，并定期擦拭。

4.6.19、关门前关闭公共厕所内水阀、切断电源，确定公共厕所内已经无人后关好门窗，确保安全。

4.6.20、在服务人流量较大的公共厕所，上述各类保洁工作频率应适当增加。

4.6.21、公共厕所的排污管道、化粪池、截粪池（井）应当封闭并及时疏通、清掏。

4.6.22、粪便及时清运，化粪池定期清渣，发生堵塞立即疏通。

4.6.23、化粪池清理作业中不得有泄漏、遗撒。疏通、清掏的垃圾应按规定处置， 不得乱排乱倒。

4.6.24、公厕四周3－5米范围内，应无垃圾、粪便、污水等污物，周边绿化应及时管养。

4.7、巡查要求

建立三级巡查登记机制，公共厕所管理人员应对公共厕所日常清扫保洁工作以及公共厕所设施管养情况作出登记；公厕保洁与服务的实施单位应建立完善的工作制度，对保洁与服务质量进行巡查登记。公共厕所的管理单位应按照全市统一的要求，对保洁与服务质量进行定期巡查并如实登记。

4.8、应急管理

公共厕所的行政主管部门、业主或管理单位应做好移动公共厕所等设备材料储备工作，因举办大型活动或发生突发事件，现有公共厕所不能满足公众用厕需求的，应设置临时移动公共厕所。管养单位做好清扫保洁等服务工作，活动结束后及时移除移动公共厕所。

4.9、安全管理

4.9.1、定期开展公厕用电安全专项检查行动，及时发现隐患并督促整改，特别是对配电表、老旧电线、插座等重点用电部位进行排查。对公厕管理员进行安全用电和节约用电教育，不使用明火、不同时使用大功率电器，严防漏电、短路，严禁私拉电线。

4.9.2、定期做好化粪池清污、池内气体导排，及时更换排污管道、化粪池盖板，并在盖板易损区域、化粪池周边设置安全警示标识。化粪池作业时严格按照作业安全规定操作，避免化粪池沼气浓度过高，引起沼气中毒或爆炸。

4.9.3、及时对公厕进行全面维修，更换破损设施，保证市民如厕安全。

4.9.4、定期对公厕内外墙体清洗、修补，加大对公厕蚊蝇的消杀以及做好全面消毒工作，给群众一个舒适的如厕环境。

4.10、数据管理

城管等主管部门要完成城镇公厕数据专项核查，建立城镇公厕档案，利用全国“城市公厕云平台”做好数据日常维护管理，借助“城市公厕云平台”等互联网手段建立城镇公厕引导平台，方便群众及时找到厕所。利用微信、微博、政府网站等多种渠道，做好“城市公厕云平台”推广，提高使用的广泛性和便利性。

- 5、河道

项目范围从香芒路豆腐陂桥至聚富路桥止，据现场测量，园区总面积97043.67平方米，河道全长900.7米，水域面积26111平方米。

- 5.1、服务内容：对范围内的河道进行巡查、清理、运输。清理水面、河岸、桥角、桥墩边、涵洞口、排水口等地方的垃圾、漂浮物、大型杂物、动物死尸、水生物（水浮莲）、杂草等以及对打捞出的漂浮物、清理的杂草进行清运等工作。

- 5.2、河道保洁

5.2.1、要求中标人必须每周巡查河道两次，每周至少清理河道三次，每次作业时间不少于8小时，保证河道水面没有漂浮物及高杂草，确保河道整洁无垃圾无高杂草以顺利行洪。

5.2.2、主要利用机械或人工对河道、排洪渠等保洁服务对象的河（渠）面、河堤坡面、河堤挡土墙迎水面墙壁、排洪渠挡土墙迎水面墙壁、挡土墙压顶面及两侧岸坡等范围内水面的垃圾、枯枝落叶、水草高杂草等漂浮物、杂草物进行打捞清理及清运，河道所有清理上岸的垃圾处理由中标人负责处置，打捞的漂浮物应及时运至垃圾中转站或处理场。在处理及转运垃圾过程中，不可随意弃置，必须按规定处理，禁止造成二次污染。采购人负责监管，以保证河道、排渠水环境达到环保规定的要求。

5.2.3、按要求配备保洁人员，保证河面清洁无漂浮物，及时清理河道内非景观性植物、杂草。保证河床在行洪和枯水期的时候，河床面整洁干净，无杂草及杂树枯枝及一切影响行洪的障碍物。岸线水面不得有大于1平方米漂浮垃圾，及时发现，及时清理。

- 5.2.4、岸线回流区、河涌口、岸边滩头每50平方米不得有3件大于0.5平方米漂浮垃圾。

- 5.2.5、每50平方米岸线回流区不得有小件零星漂浮物10件，河涌口、岸边滩头不得有小件零星漂浮物。沿城区河道两岸河堤内立面及清水平台的垃圾在潮退后必须及时清理。

- 5.2.6、清洁作业要达到无漂浮、无垃圾、无水草、无淤积物、无乱堆物、无牛皮癣、无杂物、水面净、岸坡净、岸脚净、河床净、桥墩净、护栏净。

- 5.2.7、河面基本清洁。每3000平方米水面内漂浮物控制在1平方米以下，水面无聚集性漂浮垃圾、水生物、动物尸体、烂家具及其他漂浮的生活垃圾。

- 5.2.8、桥角、桥墩边、涵洞口、水闸前面无垃圾及漂浮物。

- 5.2.9、对粘贴在岸坡、河堤、桥墩、桥角、桥栏以及沿河两岸的河道可视范围内的河道护栏上的牛皮癣进行及时清理，控制在服务范围内无牛皮癣。

- 5.2.10、对河（渠）床面、河堤坡面、河堤挡土墙迎水面墙壁、排洪渠挡土墙迎水面墙壁、挡土墙压顶面及两侧岸坡等范围的杂草进行铲除清理。

- 5.2.11、中标人应为每位作业人员配备必要的作业工具，同时针对本项目作业范围配置必须的安全防护装备，确保作业安全。

- 5.2.12、河道（渠）垃圾及作业垃圾应按作业计划有序吊卸，每条河道（渠）垃圾吊卸应在2小时内完成，每次吊卸完成后，应将作业场所清洗干净，保持垃圾中转或清运场地绝对整洁、干净、卫生。

- 5.2.13、每次作业完毕，做好当天运行及作业情况记录，并将作业工具作业场所清洗干净。

- 5.3、水循环处理泵设备要求：

- 按照要求定时调节水循环处理泵，及时维修水循环处理泵。每周检查三次电路、设备是否存在问题，做好检查记录。

- 5.4、节假日及活动

- 遇重大节日或举办重大活动时，必须无条件服从采购人组织的突击性任务及迎检活动，积极主动加强巡查，做好记录，及时上报，按时、按标准、按要求完成采购人所分配的工作，如在迎检活动中，由于养护工作不到位造成迎检所在项目不合格，扣减一个月养护经费，如累计有二次迎检工作因养护不到位造成迎检所在项目不合格的，采购人有权单方面终止养护合同。

- 5.5、安全作业

- 5.5.1、作业人员统一着装，持证上岗，水上作业时应穿着救生衣；

- 5.5.2、遇暴雨等恶劣天气应停止水上作业，将作业船只妥善安置在指定在安全地点；

- 5.5.3、要定期对保洁作业人员进行安全培训，保证在作业过程中的人身安全；

- 5.5.4、中标人必须落实安全生产措施，且应按采购人的要求，为上岗工人配置统一的工作服和反光袖套，自行解决安全作业问题。在进行养护作业时必须认真负责，并注意安全操作，如发生任何意外，中标人负责事故处理及一切费用，由此造成的纠纷均由中标人处理，概与采购人无关。

6、考核制度

6.1、采购人对中标人的服务实行每月综合考评，按百分制打分。月度综合考评总分在100-90分的(含90分)，为优，全额领取当月养护费；得分在89（含89分）-75分，为中，每分扣3000采购人元，如得86分，则从当月养护费中扣减12000元=(90-86)*3000，如此类推；月度综合考评总分75分(不含75分)以下的，为差，可不支付当月的养护费；月度综合考评累计三次属差的，采购人有权单方面解除合同。

6.2、考核评分标准：按《清溪公园2024-2026年绿化养护和环卫保洁（含公厕养护）项目每月考核评分表》执行。

6.3、采购人保留对本标准的解释权和修改权，可根据实际情况调整服务考核标准、管理制度、服务流程，中标人必须无条件遵守。

7、违约责任

7.1、合同期内，经采购人检查，发现投标人存在以下情形，投标人应向采购人支付相应违约金。（解释权归采购人所有）

7.1.1、投标人未在规定时间内提交每月日常养护资料或有关资料，当月累计达两次或以上的，投标人向采购人支付违约金5000元。

7.1.2、向采购人提交的资料不齐或弄虚作假的，投标人向采购人支付违约金10000元。

7.1.3、投标人工人必须严格遵守交通法律法规，如发现有工人乱穿马路，投标人则按每人每次向采购人支付违约金2000元。

7.1.4、发现工人没有穿工衣、反光衣或配备肩灯等作业，累计三次或以上，投标人向采购人支付违约金5000元。

7.1.5、检查发现因投标人养护不当导致植物老化、枯死的，投标人需在一周内补植与原来规格相近的植株，若未按时完成，且未经采购人同意延误工期的，投标人按每处10000元向采购人支付违约金。

7.1.6、采购人将不定期抽查本项目的人员和作业车辆数量，发现投标人配备人员和设备数量少于合同约定数量的，投标人按每人或每台10000元向采购人支付违约金。

7.1.7、投标人作业车辆必须严格遵守交通法律法规，如发现有作业车辆逆向行驶或人货混载的，投标人按每次2000元向采购人支付违约金。

7.1.8、投标人未按相关规定占道作业的，投标人按每次2000元向采购人支付违约金。

7.1.9、发生一般交通事故，且事故认定为主要责任的，投标人按每次5000元向采购人支付违约金。

7.1.10、整改事项必须按时整改并书面回复，未按要求整改及回复的，投标人按每次2000元向采购人支付违约金。

7.1.11、已备案专职人员不得在两个或两个以上不同的标段中同时任职，如在不同标段备案资料中发现有关人员的毕业证、资质证（职称证）、上岗证有重复备案情形的，投标人按每人2000元向采购人支付违约金。

7.1.12、投标人未经采购人同意，变更项目负责人、技术人员及备案工作车辆的，投标人按每人、每辆2000元向采购人支付违约金。

7.1.13、未按合同落实项目部（办公场所）的相关要求，投标人向采购人支付5000元违约金。

7.1.14、东莞市12345政府服务热线诉求拟办单和数字城管相关案件不能按时处理或处理不达标的，投标人按每宗案件2000元向采购人支付违约金。

7.1.15、绿化垃圾应实行袋装且及时清运，未按时清运的，投标人按每袋垃圾2000元向采购人支付违约金。

7.1.16、发现投标人未按规定时间段在机动车道上作业的，投标人按每次2000元向采购人支付违约金。

7.1.17、投标人未能每月组织安全教育培训和职业病防治培训，并做好安全作业交底工作的，投标人按次5000元向采购人支付违约金。

7.1.18、合同开始履行后，投标人未按要求为本项目购买保额不低于100万元的“社会公众责任险”的，投标人向采购人支付10000元违约金；合同开始履行后次月仍未按要求为本项目购买的，从次月起每日按5000元向采购人支付违约金，当月该项违约金最高不超过当月养护费。

7.1.19、投标人未能按要求做好绿化养护范围内的所有绿植保护工作，凡是绿植因人为破坏、交通事故或其他事件破坏的，未能事后24小时内开展恢复工作的，投标人向采购人支付2000元违约金。

7.1.20、投标人未按要求配备防疫物资的，投标人按每次2000元向采购人支付违约金。

7.1.21、因投标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故未造成投标人人员伤亡的，投标人每次向采购人支付违约金10000元。

7.1.22、因投标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成3人以下（不含3人）重伤的，投标人每次向采购人支付违约金100000元；

7.1.23、因投标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成1人以上（含1人）死亡或3人以上（含3人）重伤的，且非负主要责任的，投标人每次向采购人支付违约金1000000元。

7.1.24、若投标人未按采购人要求完成应急任务，受到上级批评并造成恶劣影响的，投标人向采购人支付5000元违约金。

7.2、因投标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成投标人人员、雇员或任意第三人财产或人身损害的，投标人应承担全部责任。如采购人在前述情形中实际承担了责任的，投标人同意无条件赔偿采购人的一切损失（包括但不限于采购人已赔偿的费用；采购人需承担权利人维权或采购人为向投标人追讨相关费用而支付的诉讼费、保全费、保全担保费、鉴定费、公证费、律师费、差旅费等所有费用）。

7.3、若违约责任条款与本合同其他条款存在冲突的，则优先选择适用赔付金额较高的约定计付标准。

7.4、由于投标人的原因，导致双方签订的合同终止或被解除，投标人因此而遭受的损失，将由投标人独立承担，采购人对此不负任何责任，也不作任何赔偿。并且投标人应向采购人支付相当合同总金额20%的违约金。

7.5、投标人签定合同后10日内，本合同约定的机械设备由采购人验证，若投标人不能按时提供本合同约定的机械设备的，采购人有权解除合同，违约责任由投标人负担。

7.6、合同到期、合同终止或被解除后，若发现投标人有任何蓄意破坏公园的行为，采购人因此而遭受的损失投标人应做出赔偿，投标人应向采购人支付相当合同总金额20%的违约金或赔偿采购人的实际损失，同时采购人保留追究投标人有关责任人员刑事法律责任的权利。

7.7、根据本合同约定，投标人所应承担的违约金等费用，采购人在应支付投标人的绿化养护费中直接抵扣，并不视为采购人未按约定履行支付义务。

7.8、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

8.退出机制

本项目出现以下情况之一时，采购人可以单方面解除合同而无须向投标人支付任何费用或承担其他的任何责任，解除本合同后若本项目还有后续未签订合同，不再续签后续合同，由此产生的经济损失和法律责任均全部由投标人承担，投标人拖欠员工工资等费用，采购人有权代为垫付，并在养护费中抵扣：

8.1、合同期内，因投标人在本项目中操作不当、管理疏漏等各种原因，发生安全生产事故造成1人以上（含1人）死亡或3人以上（含3人）重伤,并负主要责任的；

8.2、在履行本项目期间（2年）发生重大交通事故，事故认定为主要责任达2次的；

8.3、投标人任一个月未按时足额发放员工工资（含加班工资）的人数达5人以上（含5人）的，或投标人拖欠员工工资（含加班工资）达一个月以上的，或投标人拖欠员工工资金额（含加班工资）达伍仟元以上的，或东莞市最低工资标准发生变化，投标人拒绝根据有关规定予以相应调整的；

8.4、投标人将本项目的服务转包或未按照《分包意向协议书》分包的（本合同允许按招标文件相关规定将非主体、非关键性工作分包，但不得违法分包）；

8.5、合同履行期间，因投标人违反劳动管理方面的法律、法规、规章及其他一般规范性文件引起上访事件或劳资纠纷案件败诉事件的；

8.6、合同履行期间，投标人在本项目中因一般违法行为被行政机关处罚达到三次或因重大违法行为被行政机关处罚（责令停产停业、吊销许可证或者执照、没收或罚款达50万元等）的；

8.7、投标人被行政机关行政处理（包括但不限于罚款、通报批评等）达3次；

8.8、投标人违反法律、法规、规章和其它相关规范性文件的规定，影响本合同履行的；

8.9、投标人有弄虚造假及其他不正当行为的；

8.10、投标人无故停工达2次的；

8.11、每份合同的合同期内未按整改通知书要求落实整改超过3次的；

8.12、若因投标人疫情防控工作落实不到位，导致严重后果的，除解除合同外，相关部门仍需追究其相应法律责任；

8.13、每份合同的合同期内工人乱穿马路被处罚达5次的；

8.14、每份合同的合同期内作业车辆逆向行驶或人货混载被处罚达3次的；

8.15、每份合同期内月度综合考评出现连续三个月考评为“差”的；

8.16、招标文件中涉及的终止合同的事由；

8.17、法律、法规、规章和规范性文件规定的终止合同的事由。

9、项目资料管理及考评资料需求

9.1、中标人应对项目中所须的各种制度、流程、记录、函件等进行归档管理保存。

9.2、中标人在日常管理中要建立交接班、设备故障与维修、保养等登记跟踪制度。

9.3、中标人在每月考核中须提交每月的安全生产报告、清洁记录、安保巡查记录、安保交班登记表、绿化养护、环卫保洁、公厕保洁、河道保洁当月总结、下月计划、日志等佐证资料及图片。

清溪镇公园、广场监管考评实施办法（试行）

第一章  总 则

第一条 为加强清溪镇公园养护管理工作，进一步提升公园养护水平，实现精细化、规范化管理目标，根据广东省相关绿化养护质量标准和技术规范，结合清溪镇公园养护工作实际，特制定本措施。

第二条 本措施所称的公园是指东莞市清溪镇公用事业服务中心直接负责管理的公园，包括公园绿化、公园保洁（河道、环卫、公厕）、公园安保以及广场维护等。

第二章  公园绿化养护管理要求

第三条 公园绿地养护要求达到《城市绿地养护技术规范》（DB44/T 268-2005）中的一级养护质量标准并做到：

1.建立健全养护管理机制，组建专门的养护管理机构，具有完善的绿化养护技术措施，实行可操作性的养护作业程序，配齐专业技术和管理人员，按照合同要求的标准，定人定岗固定养护工人；按照合同要求配置相应的养护机械，确保完好率、出勤率达到95%以上。

2.根据东莞市地区的气候特点和各类植物的生长规律，制定科学的养护管理措施，保持园林植物良好的长势，营造优美、有序的绿地园林景观。①在营养生长期注重水肥管理，适当修剪、控制植株造型和绿地景观层次；在生殖生长期保证植物开花效果，及时剪除残花并给予花后追肥；在休眠期实施整形修剪，并辅助防寒和做好病虫害防控措施，保证来年长势良好。②在雨季、台风季节前加强安全巡查，对倾斜和新种植树木做好加固支撑工作，避免树木倒伏造成危险。③在高温、少雨季节要加强绿地淋水工作，及时清洗植物叶片上的灰尘，保持叶面干净。

3.加强花卉的养护管理。①加强时花日常养护管理，巡查中若发现花卉缺株、枯萎、发生病虫害等情况要及时进行补植、换种；保障水肥供应，及时清除、更换枯萎、老化时花，保持时花布置线条流畅、图案完整清晰、花色花形正常。②为营造良好的节日气氛，做好时花更换计划，保证元旦、春节、劳动节、国庆节四大节日时花造型美观、花色鲜艳。

4.严格按照技术规范加强绿化修剪工作。①乔木应根据树木的生长特性及绿化景观要求进行修剪，对于胸径14公分以上的乔木，每年至少修剪2次，年初上报修剪计划及方案，修剪内容主要包括：荫生枝、内膛枝、徒长枝、病弱枝、下垂枝、重叠枝、榕树气生根及遮挡交通标志牌的枝条，在确保树形完整的同时增加通风透光度，促进树木健康生长。②花灌木应及时修剪，造型灌木及绿篱应常年保持形态完整 ，乔木、灌木、地被应保持景观层次清晰，线条流畅。③地被植物及草坪应随时修剪，保持绿地内各类地被植物覆盖完好，平整无杂草，无黄土裸露。

5.加强对枯枝断枝、死株树木；缺株、裸露地段及长势不良植物的处理，及时做好苗木补植工作。①枯枝断枝、死株树木必须24小时内处理完毕，缺株、死株应在10个工作日内完成补种，补种苗木的规格、品种应与原苗木基本相同，特殊情况无法补种原规格苗木的，需征求主管部门意见后再进行补种。②枯死、裸露地块要先进行土壤改良，然后根据原苗木品种、植物生长条件及周边环境，在一周内完成补植或更换适宜的苗木品种。③对长势不良的地被植物，要及时清理枯枝败叶，有计划进行松土施肥，改善植物生长条件，恢复植物良好长势。

6. 加强公园绿化带的养护，保持枝叶茂密，整齐一致。绿化带各种植物应生长健壮，全路段无缺株、无裸露，分车绿化带及中间分隔带的灌木或绿篱要树冠饱满、高度整齐一致，无明显“空脚”现象，人行横道、交叉路口及转弯节点附近中央绿化植物高度应不影响驾驶员视线；隐形隔离栏应及时维修，每年至少做一次刷漆或防腐处理，确保无损坏、无锈蚀，平行稳固、无松动。

7.严格按规范加强乔木养护管理，保持好公园绿化统一的景观风格。①加强乔木修剪，保持形态、树冠大小均匀一致，折断或劈裂枝应及时去除残桩，修平断口并做好防腐处理。②树穴盖板铺设平整，树干直立，一级养护绿化树木倾斜数量不超过该区域乔木的2%，倒伏、受损树木应及时扶正、支撑，杜绝安全隐患。③机动车行驶道路树木应无挂车辆，不碰行人头，不妨碍司机视线及交通指示标志，分枝点应以3米为宜，树冠下缘线的高度一致。

8.加强开放绿地养护管理，维护良好的景观效果。 ①花灌木开花及时，株形丰满，花后修剪及时合理；②绿篱、色带、色块植物要求达到绿化设计标准，枝叶茂密，美观整齐，层次分明，平面、立面棱角清晰，整型雅观，无枯枝败叶；③病虫害防治及时，平均被害株数不得超过3 ％，叶片危害率不超过5％；④绿地干净整洁，土质疏松，无杂草、无杂物、无白色污染和建筑垃圾；⑤草坪及地被植物整齐，一级道路养护路段覆盖率98 %以上，二级道路养护路段覆盖率90%以上，无渍水、无旱象，草坪边缘切割整齐且无杂草。

9.加强公园绿地中非生产用途的果树管理。除正常养护外，在开花结果期，还应采取必要的落花、落果及修剪措施，集中处理及时清除果实，避免行人上树采摘果实发生坠树及食用中毒事件。

10.维护好绿地内的园林建筑、小品和设施。园林建筑、小品和设施应常年保持完好无破损、无残缺、无锈迹及油漆剥落现象，发现损坏应在五天内维修更换完毕，需做防腐处理的每年至少油漆一次，有木质结构的应防止白蚁蛀虫的危害。

11.加强病虫害。根据东莞地区季节性天气和病虫害特点，及时检查绿地、乔木病虫害发生情况。每年至少进行7次防治，发现病虫害应在2天内治理完毕，并做好病虫害防治工作记录，喷药期间设置临时提示牌，告知行人发生区域，避免造成人员伤害。

12.保持绿地内卫生清洁。绿地应保持无杂物、无垃圾和无污物，树干无钉栓、刻画、张贴等现象。绿地乔灌木、草坪修剪后的枝叶及绿地清扫后的垃圾应当日清运完毕，重点地区、重点部位要随产随清。

13.加强安全管理工作，做好文明养护及施工。养护人员上岗前必须进行岗前培训，养护作业时必须着统一制式的工作服，各种机械、机具的操作，要符合安全操作规程；开放性绿地养护施工时，应进行围合或设置警示牌，防止事故发生；公园绿化养护作业时必须穿戴反光衣，并在有效安全距离以外的地方设置反光警示标志，避免过往车辆对作业人员造成伤害；砍伐、迁移、修剪、种植较大树木，应先进行道路围蔽，并及时协调交管部门做好现场的交通疏导工作。

第三章 公园保洁管理要求

第四条 公园内广场、道路、设施（各类标识牌、路标、果皮箱、休闲椅）、公厕、停车场、湖面等所有区域进行保洁，无随意对方杂物和占用，不见废弃物、污渍。

第五条 建筑物外立面及内立面每年需清洗一次；人行道、园路需每年清洗两次。节假日或举办活动室须配备充足保洁员，及时跟进打扫，清理现场垃圾，保持环境清净卫生。

第六条 公厕每天至少清洁3次，无异味、无积水，下水道通畅，物品摆放整齐，及时清理垃圾。地面、玻璃、栏杆干净明亮，无灰尘无污迹痰痕及其他杂物；墙面天花板无灰尘；每周进行至少一次的喷药杀虫消毒；公厕内的使用设施需及时检查、保修及跟进。

第七条 负责垃圾的及时收集、清运，做到日产日清，并承担相应的垃圾清理费用。对垃圾桶应该经常清扫、刷洗、无异味，垃圾桶完好、清洁无异味、保持无垃圾溢出，周围无散乱垃圾或污水，保持环境卫生。

第八条 公共区域、停车场、绿化带、道路整洁，无堆放杂物现象。定期清理园区内沟渠，保证污水排放通畅，定期清理化粪池，保持管道通畅。

第九条 按要求每周开张灭鼠、灭蚊、灭蚂蚁及灭蟑螂等除四害工作。灭鼠标准：鼠密度不超过5%：灭蚊标准：积水中三龄幼景或蛹阳性绿不超过3%；灭蝇标准：蝇类衍生地三龄虫和蛹检出率不超过3%；灭白蚁标准：按每平方草地不超过3%。

第十条 定期清理湖面的杂物、垃圾等，水面无漂浮物，水体清洁。

第五章 公园安全管理

第十一条 安全管理服务主要是指24小时区内门岗值勤，安全监控、巡视，交通与车龄停放，维护公共区域的正常工作秩序，保证园区内财产、物资的绝对安全。

第十二条 公园的安全值勤实施方案与管理制度，包括防火、防盗、防事故、防破坏等安全突发事件应急预案，并积极组织演练。

第十三条 公园区域内的秩序维护，制止在公园内非法集会、斗殴等。正确疏导，礼貌劝说，确保公园秩序井然有序。巡逻中与公园工作人员要求及时提供服务或立即通知有关人员到现场处理。

第十四条 制定突发事件预案，负责突发事件处理及秩序维护，及时启动突发事件应急预案，有效地控制突发事件，使损失降到最低。

第十五条 负责大型活动安全保障，及时部署安全防范工作，对车辆进行正确引导和对现场认真巡查，确保大型活动圆满成功。

第十六条 负责公园范围内交通秩序的维护，车辆停放，停车场管理等。要制定可行的管理制度，严防被盗事件发生。正确引导车辆的行驶和停放，做到车辆出入安全、有序。

第六章  巡查、考评、例会制度

第十七条 考核实行百分制，考评分数低于90分为良。低于90分，每少一分扣养护单位当月承包费用3000元；当月分数低于75分时，则视为不合格，将不给予当月承包款，每年累计三个月不合格，将视为中标人违约，有权单方解除合同。

第七章  应急管理

第十八条  建立、健全突发性事故的应急预案，遇到险情养护责任人应在第一时间将事故概况上报公用事业服务中心，并按照应急预案，迅速排除安全隐患。
    第十九条  建立应急救灾队伍，落实责任、人员、物资等。根据气象部门发布的灾害性气候等级，认真而有效地落实抗旱、防汛、防风等应急措施。
    第二十条  做好灾害性天气应对工作。在市气象台发出暴雨、台风预警信号后，安排抢险人员值班，立即对养护路段进行巡查，组织力量对新种植树木、倾斜严重的树木、病虫害严重树木、道路风口处树木以及其它存在安全隐患的树木进行加固、支撑，并将加固、支撑的数量及时统计上报。树木支撑要做到科学合理，尤其是行道树的加固、支撑，要特别注意车辆通行安全。预警信号解除后，应及时拆除影响交通或有碍景观的支撑物。

遇到灾害性天气，听从主管部门的统一指挥，及时组织人员抗旱、防汛、防风。遇到树木斜倒时，根据主管部门的要求，及时做好清障扶正工作。

第二十一条  遇到临时性、突击性任务要求。如重要会议、参观、创文检查、重点工程、及上级布置的重大任务时，养护单位应按主管部门要求，顾全大局，认真做好安保工作、保洁工作及绿化景观提升工作，保持园区干净整洁，整体秩序井然有序，景观效果达到最佳状态。

附件1-1

| 绿化养护单位工作日志 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间（年月日） |  |  | 记录人 |  | 天气情况（√） | 晴 多云 阴 雨 暴雨 台风 |  |
|  |  |  | 负责人 |  | 温度（℃） |  |  |
| 养护区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护 工作 内容 | 乔木 |  |  |  |  |  |  |
|  | 灌 木 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地 被 |  |  |  |  |  |  |
|  | 草 坪 |  |  |  |  |  |  |
|  | 时 花 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿 篱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 水体 |  |  |  |  |  |  |
|  | 园建设施 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 巡 查 内 容 | 发现问题 |  |  |  |  |  |  |
|  | 整改措施及计划完成时间 |  |  |  |  |  |  |

附件1-2          养护情况周报表

| 养护单位 |  |  |  | 时间 |  | 月 日- 月 日 (第 周) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上 周 工 作 情 况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存 在 问 题 |  |  |  |  |  |  |  |
| 处 理 意 见 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本 周 工 作 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  | 现场主管 |  |  |

附件1-3

清公用〔20  〕  号

整改通知书

单位：

月 日我中心接到你公司     养护公园的     投诉，主要反映                          问题。经现场踏勘情况属实，望立即整改，具体要求如下：

一、                                      。

二、                                      。

附件：现场照片

年  月  日

主题词：养护   通知

抄送：                        年  月  日（一式  份）

联系人：       电话

附件1-4

养护整改回馈单

| 主管部门 |  |  |  | 回馈时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路段 |  |  |  | 位置 |  |  |  |  |
| 整改 项目 处理方案 |  |  |  | 整改结果 |  |  |  |  |
| 现场 附图 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成整改时间： 年 月 日 （周 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门复查意见： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 养护单位 |  | 盖章 | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |

注：养护整改回馈单一式2份，公用事业服务中心一份，养护单位一份

清溪公园2024-2026年绿化养护和环卫保洁（含公厕养护）项目每月考核评分表

公园名称：                         考评时间：20  年  月  日

| 项目 | 分值 | 工作要求 | 扣分办法 | 现场检查扣分 | 实际得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目管理 | 5 | 每月编制上月度总结和下月度工作计划。 | 没有计划扣5分，计划存在不合格要求扣3-5分。 |  |  |
|  | 10 | 建立健全各项管理制度，各岗位工作标准，并制定具体的考核办法。每个季度进行定期培训。 | 制度不健全，扣3-10分。管理服务工作程序、质量保证制度，岗位考核制度等，每发现一处不完整、不规范扣2分，未制定具体措施扣2分，未指定考核办法扣5分。未进行培训的扣5分。 |  |  |
|  | 10 | 建立健全公园的档案管理工作。制定监控管理、保洁和绿化养护等各项工作记录、巡查记录。 | 档案管理不到位扣3-5分。每发现一次工作记录、巡查记录不完整、不规范扣2分。 |  |  |
| 绿化管理 | 10 | 1. 考虑季节特点和草坪的生长特性。草坪的修剪使草坪的高度一致，边缘整齐；修剪后草色均匀，无明显机压痕迹，分车绿化带（单边）草皮的生长不超出路牙，超出部分要及时修剪。 2. 根据花灌木和草本花卉的生长特点（如萌芽期、花期等），在花芽分化前进行修剪，避免把花芽剪掉，花谢后要及时将残花残枝剪去，常年开花植物要有目的地培养开花母枝，使其四季有花。 3. 养护单位要及时剪除乔木（含棕榈植物）的荫枝、下垂枝、黄枝及干枯枝叶；由于养护不到位、交通事故或自然灾害而产生的“断头树”（自然高不足2米）要及时清理；行道树修剪要保持树冠完整美观，主侧枝分布匀称和数量适宜，内膛通风透光。 | 1、因未及时修剪草坪造成“草包”多或草过长或修剪不规范，而影响景观，每100平方米扣0.5分，扣完为止；超出路牙不修剪的，超出部分每10米扣0.5分，修剪效果不佳的，每10米扣0.5分，扣完为止。 2、因修剪不当或不修剪，影响美观或引起不能正常开花的，每株扣0.5分或每平方米扣0.5分，扣完为止。 影响安全的不及时修剪的每处扣1分，扣完为止。 3、每株树的荫枝、下垂枝或黄枝、枯枝、残枝头超过3枝的，每棵扣0.5分，扣完为止；因“断头树”清理不及时，影响道路美观的，每株扣0.5分，扣完为止。 ；影响安全的不及时修剪的每处扣1分，扣完为止。 4、台风季节，不能及时做好苗木支撑、修剪的，造成苗木倒伏的，每株扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 10 | 养护应根据树种习性、设计意图、养护季节、景观效果为原则，达到均衡树势、调节生长、姿态优美、花繁叶茂的目的。 | 因养护方原因造成植物死亡或施肥不当造成烧苗，乔灌木每株扣1分，地被每平方扣1分。 各园区内出现超过3株中度病株的，每3棵扣2分；出现严重病株的，每株扣1分。 不定期进行巡查，发现养护单位未按要求安排工人除杂草的，每平方米杂草超过15株作为不合格处理，每平方米扣0.2分，扣完为止。 未及时给苗木松土或松土不规范或造成根系裸露、黄土裸露的，每处扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 10 | 根据植物生长特性和天气情况，加强植物淋水，确保植物生长状况良好。 | 因淋水不及时、不到位导致植物生长情况不良、萎蔫、枯死的，每次发现扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
| 保洁管理 | 15 | 要求养护单位确保养护范围内保洁到位，未发现垃圾成片、卫生死角等保洁问题。 | 1、园建道路每50平方米、绿化带每100平方米内有纸屑等杂物（规格3cm*3cm）超过3个单位（含3个单位），每个单位扣1分，扣完为止；出现鼠洞、蚁穴、蚊蝇孽生地的，每处扣0.5分，扣完为止。 2、绿地发生焚烧杂物的，每处扣1 分，扣完为止；发现乱张贴、涂鸦现象，每处扣0.2分；发现有垃圾、枯枝、草渣等积存物，每处扣0.2分，扣完为止。 3、垃圾未能当天及时运走的，每袋扣1分；灌木丛上的修剪枝、落叶未及时清除的，以10米为单位，每单位扣1分，扣完为止。 4、河道、人工湖水面有漂浮物发现一处扣一分，扣完为止；水体植物有疯长现象的每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 20 | 养护单位应按照合同要求做好公厕的管理与维护以及垃圾箱等垃圾收容器的管理与维护。 | 1、发现便器及管路有污垢、堵塞、地漏、污迹、蚊蝇、粪便外溢以及地面积水现象时，每项扣1分，扣完为止。 2、室内有异味，无防臭措施扣1分。 3、无专职保洁员，随时清扫，定期喷洒卫生药剂，保持洁具净洁的扣2分。 4、发现厕所门窗、灯具、大小便器、扶手等公共设施损坏的，每处扣1分，扣完为止。 5、园区内发现垃圾桶周边有污迹、垃圾外溢、污水外流等现象，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 设施设备及人员管理 | 10 | 养护单位按照合同配备足够的技术人员、工人与设备在现场，并保证设备的正常运作。 | 1、相应作业设备配备不足或在规定的作业时间内未用于作业，每缺1项设施扣1分，扣完为止。 2、园林建筑、小品和设施应常年保持完好无破损、无残缺、无锈迹及油漆剥落现象，每发现一处扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 合计实得分（ ）＝总分(100)-合计检查扣分（ ） 甲方代表（签名）： 乙方代表（签名）： |  |  |  |  |  |

备注：甲方保留对本标准的解释权和修改权。月度综合考评总分在100-90分的(含90分)，为优，全额领取当月养护费；得分在89（含89分）-75分，为中，每分扣3000元，如得86分，则从当月养护费中扣减12000元=(90-86)*3000，如此类推；月度综合考评总分75分(不含75分)以下的，为差，甲方可不支付当月的养护费；月度综合考评累计三次属差的，甲方有权单方面解除合同。